Шаги, предпринимаемые в рамках разработки стратегии внедрения ИИ:

Подготовительный этап:

- Заполнение анкеты для выявления первоначальной потребности:
Анкета заполняется на сайте компании Erman Ai по адресу https://ermanai.ru/business-quest/
Итог: Заполненная анкета, которая может стать дополнительным приложением будущего договора.

- Ознакомительное интервью:
Интервью проводиться с представителем компании клиента, на интервью происходит уточнение данных, указанных в анкете. 
Итог: Итогом данных работ является запись интервью и документ, содержащий обобщение выявленной информации. Данный документ и ссылка на видео будет указан в качестве обоснования к коммерческому предложению.

- Коммерческое предложение:
Составление коммерческого предложения, которое учитывает полученные данные на первых двух этапах. Обоснование предложения.
Итог: Обоснованное коммерческое предложение которое является дополнительным приложением к будущему договору.

- Заключение договора и выставление счёта

Первый этап «Аудит»:

- Оплата первого этапа работ
В первый этап входят следующие шаги – 6, 7, 8, 9
Коммерческое предложение актуально в течении 1 месяца.

- Запрос на доступ к данным и аналитическим отчетам, получение доступа к данным: 
Консультант должен иметь доступ к различным видам данных, которые организация собирает и анализирует. 
Это может включать данные о клиентах, продажах, производстве, финансовых показателях и т.д. Консультант также может запросить доступ к аналитическим отчетам, чтобы понять текущие процессы и проблемы.
Итог: Опись данных – Список, вид доступа, время предоставления.

- Ознакомление с документацией описывающей бизнес-процессы (при наличии): 
Консультанту нужно ознакомиться с документацией, описывающей текущие бизнес-процессы. Это может быть в виде процессных карт, описаний шагов, регламентов и т.д. Это поможет консультанту понять текущие процессы и выявить возможные "болевые точки" или проблемные области.
Итог: Предварительный список возможных вариантов оптимизации процессов с помощью Ai.

- Создание документации бизнес-процессов (при необходимости):
Технологи по бизнес-процессам формирует карту процессов предприятия на базе выявленных данных и потребностей. В процессе формирования карты процессов идёт дополнительный анализ возможных решений для внедрения искусственного интеллекта.
Итог: Сформированная карта бизнес-процессов. Предварительный список возможных вариантов оптимизации процессов с помощью Ai.

- Интервью с ключевыми заинтересованными сторонами: 
Консультант будет проводить интервью с различными сотрудниками и руководителями организации, чтобы получить дополнительную информацию о бизнес-процессах, проблемах и потенциальных возможностях для оптимизации. Это позволит консультанту получить глубокое понимание процессов и требований бизнеса.
Итог: Итогом данных работ является запись интервью и документ, содержащий обобщение выявленной информации.

Второй этап «Стратегия внедрения»:

- Оплата второго этапа работ
Во второй этап входят следующие шаги – 11, 12, 13

- Анализ полученных данных: 
Аналитик проводит полученных анализ данных, чтобы определить, какие данные доступны, их качество и целостность. Процесс включает проверку наличия необходимых данных, а также оценку их соответствия требованиям для внедрения ИИ.
Итог: Итогом данных работ является аналитический отчёт в котором подводиться итог по проделанной работе в рамках пунктов – 7, 8, 9.

- Оценка IT-инфраструктуры: 
IT специалист анализирует текущую IT-инфраструктуру организации для определения ее готовности к внедрению ИИ. Это может включать проверку наличия необходимых систем и инструментов, а также оценку их совместимости с ИИ-технологиями.
Итог: Итогом данных работ является заключение IT специалиста и рекомендации по возможному обновлению it инфраструктуры.

- Стратегия внедрения искусственного интеллекта:
Данный документ формируется с учётом текущих бизнес-процессов предприятия, уровня погружения персонала в тему искусственного интеллекта и развитости it инфраструктуры. 
Реализация стратегии возможна любым исполнителем, не только компанией Erman Ai. 
Итог: Стратегия с описанием конкретных звеньев в цепочке бизнес-процессов, которые могут быть автоматизированы с использованием ИИ. Стратегия отвечает на вопросы: Что, Как, Сколько, Какая выгода.